Коммерческое предложение

Техническое задание: Основной распределительный трубопровод (наружное кольцо с установкой  ж/б Дв 1000мм колодцев на каждой линии с двух сторон), труба ПНД Дн 110 ПЭ 100 – L ≈ 6300 м.п. (в.ч. установка запорной арматуры на  перемычки и врезки для лучей).

Диаметральные перемычки с ответвлениями к участкам: ≈460 шт. ж/б Дв 1000мм колодцев, труба ПНД ПЭ 100 диаметры Дн 110 ≈ 3600м.п.  Дн 63 ≈ 31400 м.п.; подход к участкам 25500 м.п. (в т.ч. установка запорной арматуры и пожарных гидрантов в соответствии с нормами R=200м).

Подготовка принципиальных основных схем на усмотрение потенциального исполнителя, определение на основе полученной информации -  стоимости предполагаемого объёма работ при условии достижения нормальной работоспособности системы холодного водопровода (хоз. бытовые нужды).

# СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ГАРАНТИИ.

Общие сроки зависят от согласованного графика оплаты и оговорённых организационных мероприятий, которые входят в обязанности заказчика. (Наиболее предпочтительно для достижения оптимальных результатов работы производить в два сезона.)

Срок проведения СМР по всему объёму работ оценивается от 10 до 14 месяцев ГАРАНТИЯ НА РАБОТЫ 5 лет, гарантия на материалы и комплектующие в соответствии с гарантийными сроками поставщиков при условии соблюдения правил эксплуатации и отсутствия механических повреждений.

# УКРУПНЁННЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ (на основании полученной информации.)

# Зимний водопровод до границы каждого участка. hзаглуб.  = -1800мм.

(Семнадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч рублей)

Коммерческое предложение составлено в ценах февраля 2010г. Финансирование материалов возможно поэтапно, но в этом случае, оплаты должны учитывать инфляцию.

Контактное лицо Валерий Андреевич

тел. 8-904-337-93-63

# Text boxes

| Наименование | Сумма в т.руб. | примечание |
| --- | --- | --- |
| Основной распределительный трубопровод (наружное кольцо с установкой ж/б Дв 1000мм колодцев на каждой линии с двух сторон), труба ПНД Дн 110 ПЭ 100 – L ≈ 6300 м.п. (в.ч. установка запорной арматуры на перемычки и врезки для лучей). | 7780 | Трасса и колодцы на лесополосе. Первый сезон. |
| Диаметральные перемычки с ответвлениями к участкам: ≈460 шт. ж/б Дв 1000мм колодцев, труба ПНД ПЭ 100 диаметры Дн 110 ≈ 3600м.п. Дн 63 ≈ 31400 м.п.; подход к участкам 25500 м.п. (в т.ч. установка запорной арматуры и пожарных гидрантов в соответствии с нормами R=200м). | 10200 | Трасса и колодцы по проездам (линиям). Первый второй сезон |
| ИТОГО | 17980 | При закупке всех основных материалов единовременно после подписания договора и авансирования в размере стоимости материалов со складированием их на территории заказчика |